SISTEMA de suporte para controle de pacientes na enfermaria escolar

Participantes:	Leonardo Humberto Guimarães Silva (Coordenador)
Franciele Alves Barbosa (Aluno estagiário)
Rogério Costa Negro Rocha (Aluno estagiário)
Renata Xavier Castro (TAD - Colaboradora)

Área: 10303049 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Salinas-MG
Setembro / 2019

Resumo
O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de informação que atenda às necessidades específicas do setor de enfermagem do IFNMG-Salinas. A enfermaria atende aos alunos e funcionários do Instituto, com consultas e perícias, emergenciais ou agendadas. Atualmente, o setor não possui um software de apoio nem para registros das informações cadastrais dos pacientes e profissionais da saúde, e nem para registro das consultas. O objetivo principal deste projeto é desenvolver e implantar um sistema de apoio para o setor de enfermagem de nosso campus, permitindo a participação dos alunos envolvidos em uma situação real de desenvolvimento de um sistema. A atividade exige trabalho em equipe e integra o conteúdo de diferentes disciplinas do curso de Sistemas de Informação. Este projeto representa a continuidade de um trabalho iniciado na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas do curso Técnico em Informática, integrando atividades do curso superior com o curso técnico.

Palavras chave: Atendimento Médico, Enfermaria, Sistema de Informação, Desenvolvimento de Software.

Introdução
O Setor de Enfermagem do IFNMG-Salinas atende aos alunos e funcionários da instituição com consultas e perícias, emergenciais ou agendadas. Os enfermeiros são funcionários do setor de enfermaria que coordenam todas as tarefas necessárias para a manutenção de um bom estado das condições dos pacientes e organizam as atividades diárias, certificando-se de que a execução de cada serviço mantenha-se eficaz. O médico é o funcionário responsável pelas consultas e pela perícia que é realizada com os funcionários em caso de apresentação de atestado ou de ingresso de um novo servidor efetivo. A enfermaria deve manter registro das fichas clínicas (anamnese) de cada aluno, com todos os seus dados pessoais relevantes. A enfermaria envia semestralmente para a reitoria um somatório de todos os atendimentos realizados, vacinações, a quantidade de alunos que foram atendidos na unidade, quantos necessitaram de atendimento médico e quantos precisaram de transferência para um hospital. O médico tem o dever de reportar a quantidade total de consultas e perícias realizadas. As informações registradas na ficha clínica do aluno devem ser mantidas pela enfermaria por no mínimo sete anos.

Atualmente, mesmo com a obrigatoriedade de registro e envio de informações sobre pacientes e atendimentos realizados, o setor não possui um software de apoio nem para registros das informações cadastrais dos pacientes e profissionais da saúde, e nem para registro das consultas. Este projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento e implantação de um sistema de informação que atenda às necessidades específicas do setor de enfermagem do IFNMG-Salinas. O trabalho permite a participação dos alunos envolvidos em uma situação real de desenvolvimento de um sistema, contribuindo para sua formação e auxiliando o setor de enfermagem de nosso campus. A atividade exige trabalho em equipe e integra o conteúdo de diferentes disciplinas do curso de Sistemas de Informação. Além disso, este projeto representa a continuidade de um trabalho iniciado em 2018, na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas, do curso Técnico em Informática, integrando atividades do curso superior com o curso técnico.

A Tabela 1 apresenta outras características específicas do projeto
Característica	Descrição
Carga horária do projeto	O projeto está previsto para o período de novembro de 2019 a julho de 2020, tendo uma dedicação semanal prevista de quinze horas por parte dos alunos participantes.
Curso(s) e/ou área(s) e/ou coordenadoria(s) envolvidos	- Bacharelado em Sistemas de Informação / - CGAE – Setor de Enfermagem
Vinculação com Programas e Projetos / Institucionais	Este trabalho representa a continuidade de um outro projeto iniciado em 2018, na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas do curso Técnico em Informática ( SEI: 23396.010805/2017-17 )
Público-alvo a ser atendido e quantidade de beneficiados.	Alunos e servidores do IFNMG-Salinas
Identificação da equipe	- Leonardo Humberto Guimarães Silva (Docente / Coordenador) e-mail: leonardo.silva@ifnmg.edu.br / - Franciele Alves Barbosa (Aluno estagiário) / e-mail: francieleeminem@gmail.com / - Rogério Costa Negro Rocha (Aluno estagiário) e-mail: rogeriocostanegro64@gmail.com / - Renata Xavier Castro (TAD – colaboradora) e-mail: renata.castro@ifnmg.edu.br

Tabela1: Características Específicas do Projeto
Justificativa
O setor de enfermagem do IFNMG-Salinas não possui um software de apoio nem para registros das informações cadastrais dos pacientes e profissionais da saúde, e nem para registro das consultas realizadas. Atualmente, com a obrigatoriedade de registro e envio de informações semestrais sobre pacientes e atendimentos para a reitoria, o uso de um software de apoio traria grandes benefícios para o setor.
Objetivo geral
O objetivo principal é desenvolver e implantar um sistema de apoio para o setor de enfermagem do IFNMG-Salinas, permitindo a participação dos alunos envolvidos em uma situação real de desenvolvimento de um sistema.

Objetivos específicos
- Reduzir o tempo proveniente do cadastro de novos alunos e servidores;
- Facilitar aos profissionais de saúde a busca por informações dos pacientes;
- Fornecer informações históricas sobre atendimentos médicos passados;
- Proporcionar aos alunos uma experiência profissional de desenvolvimento de software.

Referencial Teórico
Os avanços tecnológicos vivenciados nas últimas décadas vêm aumentando a complexidade e tornando mais acessíveis os mais diversos dispositivos eletrônicos, de eletrodomésticos a dispositivos pessoais, como computadores e celulares. A complexidade destes dispositivos eleva a importância do software e de seu processo de desenvolvimento, uma vez que este é elemento central do processo evolutivo destes dispositivos, aumentando drasticamente suas funcionalidades e aplicações.
A produção de softwares de qualidade, segundo princípios e técnicas modernas difundidas pela Engenharia de Software, fomenta a criação de sistemas mais flexíveis e economicamente acessíveis, ampliando o acesso ao conhecimento e o compartilhamento de informações. Assim, instaurou-se a sociedade da informação, na qual estes sistemas, conectados em uma rede mundial, mudaram, consideravelmente, os modos de produção, a relação entre produtores e consumidores, as interações humanas, a construção e socialização do conhecimento, entre outros.
Na sociedade atual, os sistemas de informação assumem papel central e o desenvolvimento de seus aplicativos ocupa uma importante fatia do mercado de desenvolvimento de software. Desta maneira, atualmente, existem softwares para as mais diversas aplicações, sejam elas pessoais, profissionais ou sociais. Os aplicativos sociais, por exemplo, vêm se destacando como ferramentas da tecnologia social, reduzindo as desigualdades, promovendo a sustentabilidade socioeconômico e empoderando o cidadão na construção de um mundo melhor (MORESI et al., 2017). Assim, vale a pena destacar os aplicativos: Solidarius, destinado à arrecadação de doações para famílias carentes (MORESI et al., 2017); Fit&Sober, idealizado por ABRANTES et al. (2018) para a recuperação de pacientes alcoólicos através da prática de exercícios físicos; Denúncia Ambiente, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para a denúncia de crimes ambientais (DENÚNCIA AMBIENTE, 2017); entre outros.
Metodologia
O presente projeto surge da necessidade de se utilizar um software que facilite o atendimento no setor de enfermagem do IFNMG-Salinas. As etapas de desenvolvimento estão divididas da seguinte forma:
1. Análise do produto existente (código + documentação). O projeto foi iniciado pelos alunos do curso Técnico em Informática em 2018, na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas, e continuado pelos alunos estagiários neste projeto, na disciplina de Programação Orientada a Objetos II, no primeiro semestre de 2019. O aluno estagiários deverão:
  1. Organizar o produto existente (código + documentação) em um repositório para controle de versões.
  2. Elaborar manual de operações que documente, de forma clara e direta, os passos necessários para instalação e operação do sistema.
2. Instalação dos módulos cliente e servidor.
  1. Verificar infraestrutura existente (servidor) no IFNMG-Salinas para instalação e gerenciamento do banco de dados.
  2. Verificar infraestrutura existente no setor de enfermagem para instalação da aplicação cliente.
  3. Agendar instalação dos módulos cliente e servidor.
3. Treinamento dos usuários com levantamento de requisitos pendentes e alterações necessárias.
  1. Agendar e conduzir treinamento
  2. Acompanhar a implantação e instruir os usuários sobre como registrar as demandas (issues) e possíveis problemas (bugs)
4. Implementação das alterações e correções necessárias.
  1. Atender solicitações dos usuários e correção de bugs.
  2. Implementar testes para as funcionalidades do sistema.
  3. Acompanhar as atividades dos usuários
5. Apresentação e documentação final.
  1. Manter atualizada a documentação.
  2. Registrar potenciais pendências e/ou necessidades de intervenções futuras.
Cronograma de atividades
A Tabela 2 apresenta o cronograma previsto de atividades, com base nas etapas documentadas na seção anterior (Metodologia).
Etapas	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20
1.1	X
1.2	X
2.1	X
2.2	X
2.3	X
3.1		X
3.2		X	X
4.1		X	X	X	X	X
4.2			X	X	X	X	X
4.3			X	X	X	X	X
5.1					X	X	X	X	X
5.2								X	X

Tabela 2: Cronograma de Atividades
Avaliação
O trabalho dos alunos estagiários será acompanhado de perto pelo professor orientador, tanto durante as atividades de desenvolvimento, quanto durante as etapas de validação e implantação do sistema junto aos servidores técnico administrativos do setor de enfermagem do campus.
Viabilidade técnica e financeira
Com relação à infraestrutura necessária, o projeto será desenvolvido utilizando-se o computador pessoal dos alunos e, para a implantação, serão utilizados computadores (01 servidor de BD e 01 máquina cliente) existentes na instituição. Finalmente, não será necessário adquirir nenhum tipo de licença de software.
Resultados esperados
Após a conclusão do projeto, almeja-se a disponibilização para a instituição de um software de apoio para gerencia dos atendimento médicos realizados no campus, de modo que atenda às necessidades e restrições existentes no setor de enfermagem do IFNMG-Salinas.

Referências Bibliográficas

ABRANTES, A. M.; BLEVINS, C.; LINDSAY, C.; BATTLE, C. L.; BUMAN, M. P.; AGU, E.; STEIN, M. Formative work in the development of a physical activity smartphone app targeted for patients with alcohol use disorders. Psychology of Sport and Exercise, Elsevier, 2018, In press.

MORESI, E. A. D.; GODINHO, S. G. G.; MARIZ, R. S.; BRAGA FILHO, M. O.; BARBOSA, J. A.; LOPES, M. C.; OSMALA JÚNIOR, W. A.; MORAIS, M. A. A. T. Tecnologia Social: a doação na perspectiva do aplicativo Solidarius. RISTI, Porto , n. 23, p. 1-16, set. 2017 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-98952017000300002&lng=pt&nrm=iso>. http://dx.doi.org/10.17013/risti.23.1–16.

DENÚNCIA AMBIENTE. PRODESP, 2017. Apresenta informações sobre o aplicativo Denúncia Ambiente. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.denunciaambiental>